[Logotipo de la universidad]

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software

Evidencia 1 · Planeación del proceso de desarrollo de software

Actualización de la Página Web “NEGOTECK”

Documento de planeación y preparación del entorno DevOps

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Equipo | Team Lens |
| Integrantes | - Abraham Callejas Hernández - José Gadiel Fuentes Trejo - Yahir Javier González - Leslye Lara Paulino - Iker Lennin Martin Ángeles - Yosellin Martínez Flores - Edwin Torres Pérez - Adriana Trejo Palma |
| Cliente | Mtro. Oliver García Ramírez |
| Docente | Ing. Santiago Labra Hernández |
| Cuatrimestre y grupo | 10 ° A |
| Enlace al repositorio |  |
| Versión del documento | v0.1-planeacion |
| Fecha de entrega | 30 de septiembre 2026 |

Control del documento

[Registra cada versión del documento. La primera fila es la entrega de la Unidad I.]

| Versión | Fecha | Autor(es) | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 24/09/2026 | Yahir, Yosellin, Adriana | Versión inicial · Evidencia 1 |

Responsables por sección

| Sección | Responsable | Revisó |
| --- | --- | --- |
| 1 y 2 · Introducción y contexto | Yahir Javier González | Leslye Lara Paulino |
| 3 · Planeación del proceso | Leslye Lara Paulino | Yahir Javier González |
| 4 · Herramientas y configuración | José Gadiel Fuentes Trejo | Adriana Trejo Palma |
| 5 · Control de versiones | Adriana Trejo Palma | Iker Lennin Martin Ángeles |
| 6 y 7 · Plan y casos de prueba | Edwin Torres Pérez / Abraham Callejas Hernández | Yosellin Martínez Flores |
| 8 · Estrategia de despliegue | Yosellin Martínez Flores | Edwin Torres Pérez |
| 9 y 10 · Repositorio y conclusiones | Iker Lennin Martin Ángeles | José Gadiel Fuentes Trejo |

Índice

1. Introducción	5

1.1 Descripción del proyecto	5

1.2 Cliente y usuarios	5

1.3 Objetivo y alcance del documento	5

2. Contexto DevOps del proyecto	5

2.1 Diagnóstico inicial del proceso	5

2.2 Normas, estándares y regulaciones aplicables	6

3. Planeación del proceso de desarrollo	6

3.1 Marco de trabajo y roles del equipo	6

3.2 Definición de terminado	7

3.3 Tablero y límite de trabajo en curso	7

3.4 Herramientas de comunicación	7

4. Herramientas utilizadas y parámetros de configuración	8

4.1 Inventario de herramientas	8

4.2 Configuración del repositorio	8

4.3 Configuración del entorno de desarrollo	9

4.4 Gestión de configuración y secretos	9

5. Flujo de trabajo para el control de versiones	9

5.1 Modelo de ramificación y justificación	10

5.2 Convención de nombres de ramas	10

5.3 Convención de mensajes de confirmación	10

5.4 Solicitud de cambio y revisión	10

5.5 Versionado y etiquetas	11

5.6 Diagrama del flujo	11

6. Plan de pruebas	11

6.1 Alcance	11

6.2 Niveles y tipos de prueba	11

6.3 Criterios de aceptación	12

6.4 Responsables	12

6.5 Datos y ambiente de pruebas	12

6.6 Herramientas de prueba	12

6.7 Riesgos del plan	13

7. Casos de prueba	13

7.1 Matriz de casos de prueba	13

7.2 Trazabilidad con los requerimientos	13

8. Estrategia de despliegue	13

8.1 Ambientes	14

8.2 Estrategia elegida y justificación	14

8.3 Procedimiento de despliegue	14

8.4 Plan de reversión	14

8.5 Verificación posterior al despliegue	15

9. Repositorio configurado	15

9.1 Estructura del repositorio	15

9.2 Evidencia de configuración	15

9.3 Versión entregada	15

10. Conclusiones y siguientes pasos	16

Referencias	16

Anexos	16

[Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.]

# 1. Introducción

## 1.1 Descripción del proyecto

NEGOTECK es un sistema web que estamos actualizando como equipo, con la idea de mejorar la página y hacer que sea más fácil de utilizar. El proyecto busca solucionar algunos problemas que tiene la página actual y mejorar su funcionamiento y presentación para que los usuarios puedan encontrar y utilizar la información de una manera más sencilla.

Entre las principales funciones del proyecto se encuentra la navegación por la página, la organización de la información y las mejoras en la interfaz. También se trabajará en la parte del sistema que se encuentra detrás de la página para que las funciones trabajen correctamente y la información pueda manejarse de una mejor manera.

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de planeación y preparación del entorno de desarrollo. Ya tenemos definido al equipo, las herramientas que vamos a utilizar y la forma en que vamos a organizar el trabajo. A partir de esta etapa iremos desarrollando las mejoras, realizando pruebas y preparando el proyecto para su entrega.

## 1.2 Cliente y usuarios

[Responde con datos del cliente real, no con supuestos.]

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Quién es el cliente? (giro, tamaño) | El cliente es el Mtro. Oliver García Ramírez, director del Programa Educativo de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM). |
| ¿Quién usa el sistema y cuántas personas son? | El sistema está dirigido principalmente a autores, un administrador y usuarios/lectores que consultan los artículos publicados. |
| ¿En qué horario se usa? | Al tratarse de una plataforma web, su disponibilidad se contempla durante los periodos de operación |
| ¿Cuánto le cuesta al cliente una hora de sistema caído? | Este valor debe ser definido o estimado con el cliente, considerando el impacto que tendría la indisponibilidad sobre la publicación y consulta de artículos. |
| ¿El sistema maneja datos personales? ¿Cuáles? | Sí. El sistema administra información relacionada con las cuentas y perfiles de los usuarios como el correo electrónico y contraseña para el inicio de sesión, además de información del perfil del autor. También maneja información relacionada con los artículos registrados y enviados por cada autor. |
| ¿Cada cuánto quiere ver avances el cliente? | El cliente solicitó realizar reuniones de seguimiento cada 15 días para revisar los avances del proyecto. |
| Tecnologías del proyecto (lenguaje, marco, base de datos) | Lenguaje: JavaScript y PHP. Framework: React Base de datos: base de datos relacional SQL. Entorno de desarrollo: Visual Studio Code. Control de versiones: GitHub. |

## 1.3 Objetivo y alcance del documento

El objetivo de este documento es explicar cómo vamos a organizar y desarrollar el proyecto NEGOTECK, incluyendo el proceso de trabajo, las herramientas que utilizaremos, el control de versiones, las pruebas y la estrategia de despliegue. No incluye todavía la implementación completa del proyecto ni la configuración final de todos los procesos de integración y entrega continua, ya que estos se irán trabajando en las siguientes etapas.

# 2. Contexto DevOps del proyecto

## 2.1 Diagnóstico inicial del proceso

[Estado de los siete elementos de DevOps en tu proyecto HOY, al inicio del cuatrimestre. Sé honesto: es un punto de partida, no una calificación.]

| Elemento | Estado | Evidencia | Qué haremos |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura como código | No existe | No se cuenta actualmente con archivos versionados que permitan definir y recrear automáticamente la infraestructura del proyecto. La documentación contempla la configuración del entorno, pero no una infraestructura automatizada mediante código. | Documentar el entorno necesario para ejecutar NEGOTECK y evaluar la creación de archivos de configuración que permitan reproducirlo de forma más sencilla. |
| Contenedores y virtualización | No existe | No se registra el uso de Docker u otra tecnología de contenedores para empaquetar y ejecutar la aplicación. | Evaluar el uso de contenedores para facilitar que el frontend, backend y base de datos puedan ejecutarse de manera consistente en diferentes entornos. |
| Servicios en la nube | Parcial | El proyecto contempla un entorno de alojamiento mediante Hostinger para el frontend, backend PHP y base de datos. Sin embargo, el proceso de desarrollo y despliegue todavía requiere actividades de configuración y seguimiento. | Documentar el entorno de alojamiento y verificar el funcionamiento del sistema después de cada actualización. |
| Administración de la configuración | Parcial | El proyecto cuenta con archivos de configuración para parámetros como conexión a la base de datos, URLs y CORS. Sin embargo, actualmente algunas credenciales y datos de configuración se encuentran documentados dentro de las evidencias del proyecto, por lo que todavía es necesario establecer un manejo más seguro de la información sensible. | Separar las configuraciones sensibles del código y de la documentación pública, utilizar variables de entorno para las credenciales y establecer un archivo .env.example con únicamente los nombres de las variables necesarias. |
| Integración y entrega continuas | No existe | El equipo utiliza GitHub para control de versiones, pero la documentación indica que todavía no se cuenta con la implementación completa de los procesos de integración y entrega continua. | Implementar posteriormente validaciones automáticas para los cambios del proyecto y preparar un proceso que permita verificar y entregar nuevas versiones de manera controlada. |
| Monitoreo | Parcial | El sistema cuenta con una API REST funcional y mecanismos para consultar información del sistema. Sin embargo, actualmente no se cuenta con un sistema formal de monitoreo DevOps que centralice métricas técnicas, registros de errores, disponibilidad y alertas. | Implementar y documentar mecanismos de registro de errores, seguimiento de disponibilidad y métricas básicas del backend, de manera que el equipo pueda detectar problemas después de los cambios y durante la operación. |
| Seguridad en el proceso | Parcial | El sistema cuenta con mecanismos de seguridad como autenticación de usuarios, control de roles, protección de endpoints mediante tokens, recuperación de contraseña, validaciones y medidas de protección para el acceso a los módulos. | Establecer revisiones de seguridad durante el desarrollo, las pruebas y el despliegue. Se verificarán aspectos como protección de endpoints, control de permisos, validación de datos, manejo de credenciales y acceso a información. También se realizarán pruebas de seguridad antes de cada entrega importante. |

[Estado: No existe · Parcial · Sí existe]

## 2.2 Normas, estándares y regulaciones aplicables

[Al menos tres. No copies la definición: escribe qué le exige cada una a TU proceso.]

| Norma o regulación | Qué exige concretamente a nuestro proceso | Cómo lo atendemos |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 12207 – Procesos del ciclo de vida del software | Requiere organizar las actividades relacionadas con el ciclo de vida del software, considerando procesos de desarrollo, mantenimiento, verificación y gestión del proyecto. | Organizaremos las actividades de desarrollo, pruebas, control de versiones y despliegue. También se asignarán responsabilidades a los integrantes del equipo y se documentarán los cambios realizados durante el proyecto. |
| ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad del producto de software | Orienta la evaluación de características de calidad del software, por lo que el proceso debe considerar aspectos como funcionalidad, seguridad, rendimiento, usabilidad y confiabilidad. | Se realizarán pruebas funcionales y no funcionales sobre los módulos de NEGOTECK. Se contemplarán pruebas de funcionamiento, rendimiento, seguridad y usabilidad para verificar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos. |
| ISO/IEC 27001 – Seguridad de la información | Orienta la aplicación de controles para proteger la información, administrar accesos y reducir riesgos relacionados con la seguridad de los datos y las credenciales. | Se protegerán las cuentas y credenciales de los usuarios, se controlará el acceso según los roles del sistema y se contemplarán mecanismos de autenticación. También se evitará almacenar credenciales sensibles directamente en el repositorio. |

# 3. Planeación del proceso de desarrollo

## 3.1 Marco de trabajo y roles del equipo

| Decisión | Respuesta |
| --- | --- |
| Marco de trabajo (Scrum, Kanban o híbrido) |  |
| Justificación con el contexto del equipo |  |
| Duración del ciclo (si aplica) |  |
| Sincronización semanal del equipo (día y hora) |  |
| Frecuencia de revisión con el cliente |  |

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Abraham Callejas Hernández |  |  |
| José Gadiel Fuentes Trejo |  |  |
| Yahir Javier González |  |  |
| Leslye Lara Paulino |  |  |
| Iker Lennin Martin Ángeles |  |  |
| Yosellin Martínez Flores |  |  |
| Edwin Torres Pérez |  |  |
| Adriana Trejo Palma |  |  |

## 3.2 Definición de terminado

[Al menos seis criterios. Al menos cuatro deben ser automatizables.]

| # | Criterio | Quién lo verifica | ¿Se automatiza en la Unidad II? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | S |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

## 3.3 Tablero y límite de trabajo en curso

| Columna | Límite | Para entrar a esta columna, una tarjeta debe… |
| --- | --- | --- |

[Enlace al tablero:]

## 3.4 Herramientas de comunicación

[Resumen. El detalle completo está en la evidencia de herramienta de comunicación (docs/comunicacion.md).]

| Situación | Canal | ¿Dónde queda el registro? |
| --- | --- | --- |
| Bloqueo urgente |  |  |
| Decisión técnica |  |  |
| Falla del pipeline |  |  |
| Acuerdo con el cliente |  |  |

# 4. Herramientas utilizadas y parámetros de configuración

## 4.1 Inventario de herramientas

| Función | Herramienta | Versión | Por qué esta |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de versiones |  |  |  |
| Repositorio remoto |  |  |  |
| Gestión del trabajo |  |  |  |
| Comunicación |  |  |  |
| Lenguaje y marco |  |  |  |
| Gestor de dependencias |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |
| Análisis estático |  |  |  |
| Integración continua |  |  |  |
| Contenedores |  |  |  |
| Plataforma de despliegue |  |  |  |

## 4.2 Configuración del repositorio

| Parámetro | Valor configurado |
| --- | --- |
| Nombre y URL del repositorio |  |
| Visibilidad (público / privado) y razón |  |
| Rama principal |  |
| Colaboradores y permisos |  |
| Protección de la rama principal (reglas activas) |  |
| Revisiones requeridas antes de integrar |  |
| Plantilla de solicitud de cambio |  |
| Plantillas de incidencias |  |
| Archivo .gitignore (base usada y agregados) |  |
| Licencia |  |

## 4.3 Configuración del entorno de desarrollo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema operativo de referencia |  |
| Versión del lenguaje o intérprete |  |
| Gestor de dependencias y archivo de bloqueo |  |
| Base de datos y versión |  |
| Comando para instalar dependencias |  |
| Comando para ejecutar el proyecto |  |
| Comando para ejecutar las pruebas |  |
| Comando para ejecutar el análisis estático |  |

## 4.4 Gestión de configuración y secretos

| Variable de configuración | Para qué sirve | ¿Es secreta? | Dónde se guarda |
| --- | --- | --- | --- |

[Confirma: ninguna credencial está en el repositorio; existe un archivo .env.example sin valores reales.]

# 5. Flujo de trabajo para el control de versiones

## 5.1 Modelo de ramificación y justificación

| Decisión | Respuesta |
| --- | --- |
| Modelo elegido |  |
| Por qué este modelo para nuestro equipo |  |
| Qué modelo descartamos y por qué |  |
| Vida máxima de una rama de trabajo |  |

## 5.2 Convención de nombres de ramas

| Tipo de rama | Patrón | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad |  |  |
| Corrección |  |  |
| Documentación |  |  |
| Otra |  |  |

## 5.3 Convención de mensajes de confirmación

| Tipo | Cuándo se usa | Ejemplo |
| --- | --- | --- |

## 5.4 Solicitud de cambio y revisión

[Describe paso a paso cómo viaja un cambio desde que alguien empieza a trabajar hasta que se integra a la rama principal.]

| Paso | Qué se hace | Quién |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

## 5.5 Versionado y etiquetas

| Decisión | Respuesta |
| --- | --- |
| Esquema de versionado |  |
| Cuándo se crea una etiqueta |  |
| Etiquetas previstas en el cuatrimestre | v0.1-planeacion · v0.2-ci · v1.0-cd |

## 5.6 Diagrama del flujo

[Inserta aquí el diagrama de ramas de tu flujo (hecho en cualquier herramienta, exportado como imagen).]

# 6. Plan de pruebas

## 6.1 Alcance

| Se prueba | NO se prueba (y por qué) |
| --- | --- |

## 6.2 Niveles y tipos de prueba

| Tipo de prueba | ¿Se aplica? | Qué parte del sistema cubre | Cuándo se ejecuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaria |  |  |  |
| Análisis estático |  |  |  |
| Integración |  |  |  |
| Aceptación |  |  |  |
| Regresión |  |  |  |
| Rendimiento |  |  |  |
| Humo (tras despliegue) |  |  |  |

## 6.3 Criterios de aceptación

| Criterio | Valor |
| --- | --- |
| Condición para considerar aprobado un cambio |  |
| Umbral de cobertura y sobre qué código aplica |  |
| Qué pasa si una prueba falla |  |
| Criterio para suspender las pruebas |  |

## 6.4 Responsables

| Tipo de prueba | Quién la escribe | Quién la mantiene |
| --- | --- | --- |

## 6.5 Datos y ambiente de pruebas

| Aspecto | Decisión |
| --- | --- |
| Origen de los datos de prueba |  |
| ¿Se usan datos reales? (debe ser no, o justificarse) |  |
| Dónde se ejecutan las pruebas |  |
| Cómo se prepara y se limpia el ambiente |  |

## 6.6 Herramientas de prueba

| Herramienta | Tipo de prueba | Comando de ejecución | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.7 Riesgos del plan

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Casos de prueba

## 7.1 Matriz de casos de prueba

[Al menos seis. Incluye el recorrido más crítico, al menos un caso de error y al menos un caso de frontera.]

| ID | Descripción | Precondición | Entrada | Resultado esperado | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 |  |  |  |  |  |  |
| CP-02 |  |  |  |  |  |  |
| CP-03 |  |  |  |  |  |  |
| CP-04 |  |  |  |  |  |  |
| CP-05 |  |  |  |  |  |  |
| CP-06 |  |  |  |  |  |  |

## 7.2 Trazabilidad con los requerimientos

| Requerimiento o historia | Casos de prueba que lo cubren |
| --- | --- |

# 8. Estrategia de despliegue

## 8.1 Ambientes

| Ambiente | Para qué | Dónde vive | Datos | Cómo llega el código |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo |  |  |  |  |
| Preproducción |  |  |  |  |
| Producción |  |  |  |  |

## 8.2 Estrategia elegida y justificación

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Estrategia elegida |  |
| ¿Cuánto le cuesta al cliente un minuto de caída? |  |
| ¿Cuánta infraestructura puede pagar el proyecto? |  |
| ¿Podemos detectar rápido que algo salió mal? |  |
| Estrategias descartadas y por qué |  |

## 8.3 Procedimiento de despliegue

| Paso | Acción | Responsable | ¿Manual o automatizado? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

## 8.4 Plan de reversión

| Aspecto | Decisión |
| --- | --- |
| Qué situación dispara la reversión |  |
| Cómo se revierte |  |
| Quién decide revertir |  |
| Tiempo objetivo de reversión |  |
| Qué pasa con la base de datos |  |

## 8.5 Verificación posterior al despliegue

| Verificación | Cómo se comprueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |

# 9. Repositorio configurado

## 9.1 Estructura del repositorio

[Pega aquí el árbol de carpetas del repositorio y explica en una línea para qué sirve cada carpeta.]

## 9.2 Evidencia de configuración

| Evidencia | Captura o enlace | ✓ |
| --- | --- | --- |
| Protección de la rama principal |  |  |
| Rechazo de un push directo a main |  |  |
| Plantilla de solicitud de cambio funcionando |  |  |
| Una solicitud de cambio revisada e integrada |  |  |
| Colaboradores del repositorio (incluye al docente) |  |  |
| Tablero del proyecto |  |  |
| .gitignore y .env.example |  |  |

## 9.3 Versión entregada

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Etiqueta de la entrega | v0.1-planeacion |
| Enlace a la etiqueta |  |
| Identificador de la confirmación |  |

# 10. Conclusiones y siguientes pasos

[Qué decisiones fueron las más difíciles, qué riesgos identifican para la Unidad II y cuáles son los tres primeros pasos del equipo. Máximo media cuartilla.]

# Referencias

[Formato APA 7.ª edición. Incluye la documentación oficial de cada herramienta que configuraron.]

# Anexos

[Capturas adicionales, diagramas grandes o cualquier material de apoyo. Numéralos: Anexo A, Anexo B…]